移动生产APP项目组会议纪要

2018年1月26日

国投白银风电有限公司

**时 间:**2018年1月26日

**地 点:**公司8楼会议室

**与会人员:**邹欣、刘讲武、高鑫兴、王彦国、朱永琴、杨旭旭

**会议议题：**项目就移动生产APP系统实施及开发相关问题进行讨论与沟通。

**纪要内容：**

1、刘讲武对APP项目的进度以及本周工作的完成情况进行了总结，对下周具体工作列明了计划，并对项目组各人员的工作进行了安排。

2、目前APP仍处于紧张开发阶段，本周主要完成了ERP系统与手机APP系统的一些接口、生产运行日志、隐患排查界面的开发工作，实现了运行日志的查看，隐患排查的填报以及查看的功能。

3、下周工作分别由钟斌和刘讲武负责确定缺陷填报设计方案的确认；王彦国与杨旭旭主要负责缺陷填报功能后台开发工作；朱永琴负责缺陷填报功能前台开发以及会中进行目前成果展示所发现的一些问题的修改；杨天英及高鑫兴完成缺陷填报功能IFS接口开发；高鑫兴完成APP操作手册的编写。

4、会中刘讲武和邹欣通过讨论，与会人员同时参与，由于移动审批模块开发工作量过大，且开发完成后的一些配置工作量也较大，移动审批模块暂定于春节后开发上线使用；蓝牙考勤功能因为和供应商协商还没确定，也暂定春节后开发上线。

5、邹欣和王彦国讨论了APP上线问题。Android版本可以顺利上线，iOS需要公司申请企业账号，然后把做好的APP提交审核，审核通过后可上线使用；申请账号及审核APP由刘讲武联系国智云鼎孙兵获取相关资料，由邹欣负责申请企业账号，王彦国提交审核。

6、王彦国对目前APP的开发成果进行了展示，与会人员再次对具体界面及功能进行了讨论，发现APP界面中仍然存在一些问题，王彦国做了记录，后续将由朱永琴对APP进行优化，并继续开发新的需求功能。

**记 录：**高鑫兴