移动生产APP项目组会议纪要

2018年2月3日

国投白银风电有限公司

**时 间:**2018年2月3日

**地 点:**公司8楼会议室

**与会人员:**邹欣、刘讲武、杨天英、高鑫兴、王彦国、朱永琴、杨旭旭

**会议议题：**项目就移动生产APP系统实施及上线相关问题进行讨论与沟通。

**纪要内容：**

1、刘讲武对APP项目的进度以及本周工作的完成情况进行了总结，对下周具体工作列明了计划，并对项目组各人员的工作进行了安排。

2、目前APP前期开发阶段基本完成，下周进行测试上线。本周主要完成了ERP系统与手机APP系统的接口，生产运行日志、隐患排查、缺陷填报界面开发基本完成。

3、下周工作主要进行测试和对测试问题进行修改。邹欣与杨天英负责电量和负荷指标测试；邹欣和刘讲武负责生产运行日志测试；邹欣和高鑫兴负责缺陷填报及隐患排查的测试；王彦国、朱永琴和杨旭旭负责测试问题的修改；王彦国负责系统发布；高鑫兴完成APP操作手册的编写。

4、邹欣和王彦国讨论了APP上线问题。目前Android版本可以正常上线使用，iOS版本需要提交审核，审核通过可以正常使用。与会人员共同讨论后，计划下周一、周二和周三对APP已开发完成模块进行测试，周四上线使用。

**记 录：**高鑫兴