移动生产APP项目组会议纪要

2018年3月1日

国投白银风电有限公司

**时 间:**2018年3月1日

**地 点:**公司8楼会议室

**与会人员:**邹欣、李伟达、刘讲武、杨天英、高鑫兴、王彦国、朱永琴、杨旭旭

**会议议题：**项目就移动生产APP系统实施及上线后问题优化、方案变更及后续功能的开发进行讨论与沟通。

**纪要内容：**

1、刘讲武对APP项目的已完成上线情况以及后续功能的开发进行了总结，对下周具体工作列明了计划，并对项目组各人员的工作进行了安排。

2、目前APP已经上线使用，进入中期开发阶段，下周主要进行考勤管理和白板公告的开发，上线后出现的问题同时进行优化处理。考勤管理确定了解决方案，采用蓝牙考勤的方案。

3、下周工作主要进行蓝牙设备的调试和考勤管理、白板公告的开发，上线后系统的优化升级。刘讲武、杨天英和高鑫兴负责考勤管理接口的设计开发；高鑫兴负责白板公告接口的开发测试；王彦国、朱永琴和杨旭旭负责蓝牙设备的调试；王彦国负责考勤管理的设计以及系统发布；朱永琴和杨旭旭负责考勤管理APP界面的开发，负责已上线系统界面的优化。

4、邹欣和王彦国讨论了APP上线后发现的一些问题，并通过讨论商量出了解决方案，下一个版本将会得到很好的升级优化。与会人员通过讨论，决定了后续功能先做考勤管理，白板公告，任务管理，ERP审批；剩余功能待上述功能基本完成后再商定。

**记 录：**高鑫兴