移动生产APP项目组会议纪要

2018年3月9日

国投白银风电有限公司

**时 间：**2018年3月9日

**地 点：**公司8楼会议室

**与会人员：**邹欣、钟斌、刘讲武、杨天英、高鑫兴、王彦国、朱永琴、杨旭旭

**会议议题：**项目就移动生产APP系统实施已完成工作、后续功能方案确定及开发进行讨论与沟通。

**纪要内容：**

1、钟斌对APP项目到目前为止已完成工作和上线情况进行了总结，对下一阶段任务列明了计划，并对项目组各人员的工作进行了安排。

2、钟斌和邹欣通过讨论，确定了项目组下个阶段主要完成蓝牙考勤管理和现场巡检功能的开发，预计将于3月底开发完成并上线使用。

3、为了尽可能的避免代替考勤打卡，项目组讨论决定，考勤打卡身份认证使用用户和手机设备码进行一对一绑定。

4、工业电视和视频还需要进一步讨论详细需求和设计等问题。

5、考勤管理和现场巡检需要的蓝牙设备，需要联系厂家购买，并进行现场布点。

6、生产管理中对宁夏和新疆的数据进行同步加工。

7、下周工作主要进行考勤管理和现场巡检的开发。刘讲武、杨天英和高鑫兴负责考勤管理、现场巡检接口的设计开发测试；王彦国、朱永琴和杨旭旭负责蓝牙设备的调试；王彦国负责考勤管理的设计以及系统发布；朱永琴和杨旭旭负责考勤管理APP界面的开发，负责已上线系统界面的优化。

**记 录：**高鑫兴