移动生产APP项目组会议纪要

2018年1月19日

国投白银风电有限公司

时    间:2018年1月19日

地    点:公司8楼会议室

与会人员:邹欣、李韦达、钟斌、刘讲武、杨天英、高鑫兴、王彦国、朱永琴、杨旭旭

会议议题：项目就移动生产APP系统实施及开发相关问题进行沟通。

纪要内容：

1、钟斌对APP项目的进度以及本周工作的完成情况进行了总结，对下周具体工作列明了计划，并对项目组各人员的工作进行了安排。对APP项目第一部分上线模块和上线时间做了计划，争取在2018年2月9日左右也就是春节前上线电量及负荷指标查看，隐患排查、缺陷填报、日志查看等与ERP现有生产业务相关的功能，方便现场员工的工作。ERP移动审批因业务较多，每项业务都要配置及大量测试通过后才能应用，上线时间点在3月中旬。

2、总经理进行ERP批量审批功能下周完成开发测试后尽快发布上线，杨天英、邹兴负责。

3、APP开发本周主要完成了电量、负荷指标等界面的开发工作，实现了集控中心生产数据的获取，并在程序上对一些不准确的数据（比如负的发电量，个别特别巨大的数值）进行处理；同步开发了利用ERP手工填报的昨日发电量的统计报表展示。这样可以在APP上可以看到两套发电量的数据，一是集控中心的实时电量、负荷数据，二是ERP上每个项目现场手工填报后汇总的昨日电量数据。此外，还对移动门户首页及新闻公告等功能的进行了优化。

4、与会人员一起对目前APP具体功能界面进行了讨论，发现了目前阶段APP界面中存在的一些问题，记录在册。安排下周王彦国与杨旭旭对指标信息进行优化，并开始进行隐患排查、缺陷填报、日志查看等与ERP现有生产业务相关的功能后台开发工作；朱永琴负责相关功能前台设计；杨天英及高鑫兴完成隐患排查及缺陷填报功能IFS接口开发；刘讲武完成ERP移动办公审批功能设计。

5、会中还讨论了蓝牙考勤的方案，经过详细讨论之后，暂定春节后蓝牙考勤实现上线。

记   录：高鑫兴